石家庄市鹿泉区国土空间

生态修复规划（2021-2035年）

文本

石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

二〇二五年四月

# 前言

以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，党的二十大中提出：建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山，山水林田湖草沙一体化保护修复，尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。

鹿泉区拥有独特的地形特征、丰富的水系廊道和重要的自然保护地，依山傍水，自然条件优越，生态环境优良，是省会的西花园。为进一步统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复，按照省市统一部署，依据《河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制方案》（冀自然资发〔2020〕29号）、《市县级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》（冀自然资发〔2021〕73号）、《河北省自然资源厅关于推进市县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（冀自然资字〔2021〕112号）的要求，紧紧围绕“北水西山、一体两翼”的城市空间格局，以全面提升生态功能为目标，石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局组织编制《石家庄市鹿泉区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称《本规划》）。

《本规划》是落实《石家庄市鹿泉区国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的生态保护安全格局，是一定时期内鹿泉区国土空间生态修复活动的总体安排，是开展各类生态活动的重要依据。

规划范围为鹿泉区全域国土空间，包括9镇3乡1开发区，规划期2021年至2035年，近期至2025年，中期至2030年，远期至2035年。

目录

第一章规划基础	1

第一节自然生态现状	1

第二节生态修复工作成效	2

第三节存在的主要问题	4

第二章面临形势	7

第一节形势与要求	7

第二节机遇与挑战	8

第三章总体要求	11

第一节指导思想	11

第二节基本原则	11

第三节规划目标	12

第四章生态修复空间布局	15

第一节总体修复格局	15

第二节生态修复分区	16

第三节生态修复重点区域	20

第五章国土空间生态修复重点任务和工程	22

第一节重点任务	22

第二节 重点工程	24

第六章资金筹措与实施效益	32

第一节资金筹措	32

第二节修复实施效益	33

第七章保障机制	35

第一节加强组织领导	35

第二节创新政策体系	35

第三节强化评估监管	36

第四节加强科技支撑	36

第五节鼓励公众参与	37

附表	38

# 第一章规划基础

鹿泉区西倚太行，东环石家庄主城区，承接石家庄城市功能外溢，是石家庄市区重要组成部分，是主城区融合度最高的新区。作为省会西花园、都市副中心，高标准开展国土空间生态修复规划，需要全面深刻认识鹿泉区生态修复规划的基础。

第一节自然生态现状

地形地貌多样，生态要素齐全。鹿泉区地处河北省中南部太行山脉与华北平原衔接地带，总体地势西高东低，低山、丘陵、平原各占三分之一，地形地貌多样，类型完整。林草资源丰富，水系廊道众多，属太行山山地生态屏障区，是石家庄市主要水源地，是省会西花园，生态功能重要。

植被类型分异明显，林草地面积大。鹿泉植被属暖温带落叶阔叶林，植被类型随水热条件变化分异明显，西部低山丘陵区有乔木、经济林、灌木等，东部平原区以乔木为主。2020年鹿泉区林地面积占全区总面积的23.27%，森林覆盖率31.69%；草地面积占全区总面积的4.69%，林草资源山区多、平原少，分布较为集中。

河流水库众多，水资源条件好。鹿泉区流域面积在20平方千米以上的河流有五条，分别是洨河、金河、太平河、古运河和滹沱河，均属海河流域子牙河水系。境内有大中小水库13座，其中大型水库1座（黄壁庄水库），南水北调中线总干渠跨越鹿泉区东部。平原区地下水层上下连通性好，富水性高，埋藏浅，西部山区的侧向补给条件较好，地下水恢复较快。

矿产资源储量大，开发利用潜力高。鹿泉区西部的山区、丘陵区蕴藏着丰富的矿产资源，水泥用灰岩是全区优势矿产。全区已查明并列入《2020年河北省矿产储量表》的固体矿产有4种，其中：冶金用白云岩矿保有资源量7665.9万吨，水泥用灰岩矿资源量76611万吨，水泥用石英砂岩矿资源量1887.9万吨，陶粒页岩矿资源量5287万吨，开发利用潜力大。境内建有年产百万吨规模的金隅鼎鑫水泥有限公司、曲寨水泥有限公司。

耕地分布较集中，整体质量不高。鹿泉区2020年现状耕地面积148.80平方千米，占全区总面积的24.24%，包括水浇地140.17平方千米、旱地8.63平方千米，分布较集中，主要分布在平原区、山区河谷地带。耕地质量等别8-14等，其中13-14等占比20.95%，耕地整体质量不高。

生物多样性丰富，植被类型繁多。鹿泉区野生动物以鸟类最多，其次是兽类，两栖类及爬行类较少。鸟类、兽类等主要分布在西部太行山区，水生动物主要分布在滹沱河自然保护区和黄壁庄水库等。植物资源主要集中在西部太行山区。植被类型繁多，树种以落叶树种为主，现有园林植物148种，涉及56个科。草场分山地草甸类、山地灌木类、丘陵草丛类草场和低温草甸草场四类。

第二节生态修复工作成效

太行山绿化工程已见初步成效。为全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加快生态文明建设，鹿泉区委区政府因地制宜的引导实施人工造林、封山育林，全面绿化、美化太行山。“十三五”期间，累计完成人工造林88.33平方千米，封山育林66.67平方千米，全区山场植被覆盖率得到提升，水源涵养能力显著增强。

高标准打造山前大道百里景观带，完成京赞线、环抱路等30余条道路景观提升，提升改造十里花廊、海山公园等“一廊八园”，十里花廊、山前大道生态环境综合整治项目、龙泉湖垃圾整治生态修复项目荣获“河北省人居环境范例奖”。

河道整治工程形成水系治理新格局。深入落实河长制，全面开展河道整治工程，完成滹沱河生态修复三期工程（鹿泉区）、洨河鹿泉段治理工程（一期）、河北省石家庄市鹿泉区水系连通及水美乡村建设试点（古运河）等，累计治理河道44千米。工程改善了河道生态环境、回灌了地下水资源，同时，保障了沿河两岸防洪安全，恢复了河道两岸水清岸绿的自然风光，构建了主轴带动整体、多点联动的水系治理新格局。

土地综合整治优化土地利用结构。“十三五”期间，鹿泉区实施土地整治项目，整治面积0.54平方千米，新增耕地面积0.25平方千米，建成高标准农田46.32平方千米。通过土地整治和高标准农田项目的实施，完善了农田基础设施，优化了土地利用结构，提升了耕地质量和农田生态系统防护能力。

完成地下水超采压减任务。鹿泉区属于水资源富集地区，年平均降雨量537.7毫米，多年平均水资源总量17385万立方米，多年平均地下水资源量14160万立方米。2020年总用水量14401.993万立方米，地表水用水量占比67.71%，累计完成地下水超采压减量2188万立方米。

矿山修复取得阶段成果。根据《石家庄市鹿泉区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》统计“十三五”期间共完成44处责任主体灭失矿山修复工程，治理水土流失面积18.5平方公里。恢复和改善矿山地质环境和生态环境，使废弃矿山得到合理规划，矿山地质环境问题得到了有效治理，具备良好社会效益、经济效益和生态效益。

小流域治理增强水源涵养能力。采取山水林田湖草沙综合治理，以及一系列绿化工程措施，鹿泉区森林覆盖率不断提升，土壤蓄水保土能力有所提高，缓洪减灾能力日益增强，土壤流失明显减少，有效拦截了进入河湖库的泥沙。近年来，鹿泉区水土保持工程建设年减少土壤侵蚀量可达3万吨，增加蓄水能力3万立方米，水源涵养能力日益增强。

美丽乡村建设取得亮眼成绩。“十三五”期间全区大力实施农村人居环境整治提升，完成污水治理69个村，建成市级以上美丽乡村59个，村庄绿化率达到30％以上，谷家峪等5个村被评为省级森林乡村，鹿泉全域被列为省级新型城镇化与城乡统筹发展示范区试点。

第三节存在的主要问题

（一）生态空间问题

部分林地质量不高，分布不均匀。区内森林资源较为充足，但天然林较少，呈零星分布，主要为人工次生林，幼、中龄林地占比较大，存在林木种类简单、林下生物多样性贫乏、抵御灾害和碳汇服务能力较弱、后期抚育措施少、森林生态服务功能较低等问题。

河流水面淤塞，水体流动性差。区内河流众多，均为季节性河流，年内年际流量变化大。由于河道常年干涸无水，导致河道被挤占、淤塞、防洪能力差，河流生态廊道功能有待提升。

水土流失依然存在，且分布集中。由于山场立地条件差，土层薄，裸岩多，汛期暴雨集中，易造成水土流失。水土流失以水力侵蚀为主，主要表现为坡面面蚀，程度为轻度。主要分布在石井乡、白鹿泉乡、上寨乡、宜安镇，水土流失占比近65%。

生物多样性具有过渡性，次生性明显。鹿泉区地理位置处于邻近地区植物区系的交汇点，植物区系具有过渡性，自然生态系统次生性明显，人工生态系统为主体。物种种类主要表现西部山区多，东部中心城区少。西部山地森林生态系统环境复杂，环境保存完整，破坏性小，生物种类丰富。

（二）农业空间生态问题

耕地质量较低，田块破碎。鹿泉区境内耕地国家利用等介于8-14等，其中高等地（耕地等别8等）仅占区域耕地总面积的7.09%；中等地（耕地等别9-12等）约占区域耕地总面积的71.96%，低等地（耕地等别13-14等）约占区域耕地总面积的20.95%。近年来，随着石家庄城市功能外溢，鹿泉区城镇化进程加快，城市建设特别是线性工程建设不可避免占用耕地，使得耕地破碎化。

土壤条件差，农业种植结构单一。鹿泉区3级坡度以上耕地占耕地总面积的3.53%，沿太行山分布，土壤类型主要是褐土，土壤蓄水保肥能力较差，坡耕地的耕作极易破坏土体结构，导致土层变薄，肥力降低，加剧水土流失风险。农业种植结构单一，用养结合不足，环境丰富度下降，存在撂荒、闲置土地现象，对于保障区域粮食安全与严守耕地红线存在威胁。

（三）城镇空间生态问题

城市生态廊道体系不完善，海绵功能弱。城镇内河湖水系、道路、绿地连通性差，建筑高度及布局占用或截断城市通风廊道，难以形成蓝绿交织、亲近自然、空气畅通的生态廊道，造成城市热岛效应。夏季降水总量多且集中，加之水泥硬化地面增多，雨水下渗减少，漫流速度快，城市海绵功能弱。

（四）三类空间相邻或冲突区域生态问题

鹿泉区地处太行山区与华北平原的过渡地带，农业和生态空间占比近70%，区内有南水北调干渠、黄壁庄地表水源保护区等重要生态敏感区，生态保护要求高，资源保护与利用矛盾突出。

耕地、林地、园地、湿地交错区域，人为活动频繁，生态建设保护管理难度大，生态安全风险大。生活、生产及生态空间之间缺少生态缓冲带，通风廊道被占用或截断。城镇建设占用或破坏耕地、林地、坑塘水面，城市蓝绿空间不足，导致城市生态资源减少，生态空间缩小。

# 第二章面临形势

进入中国特色社会主义新时代，以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”总体布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，大力推进生态文明建设。鹿泉区在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜旅游新城区”发展定位，努力建设省会西花园，要求深刻认识并全面把握全区国土空间生态修复工程面临的新形势、新要求，合理部署生态修复任务，奋力谱写新时代美丽河北的鹿泉篇章。

第一节形势与要求

习近平生态文明思想提供了根本遵循。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在“五位一体”总体布局的战略高度，全面推进生态文明建设，提出“人与自然和谐共生”、“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖草沙是生命共同体”等新生态理念，习近平生态文明思想为国土空间生态修复提供了根本遵循。鹿泉区国土空间生态修复工作必须全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚持人与自然和谐共生基本方略，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复。

京津冀协同发展不断迈上新台阶。京津冀协同发展战略是党中央作出的重大决策部署。2023年5月习近平同志在石家庄考察，主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话，提出新要求、作出新部署，为深入推进京津冀协同发展注入强大思想和行动力量，让京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。随着京津冀协同发展不断迈上新台阶，鹿泉区作为省会创新发展重要增长极，区位优势明显，受滹沱河经济带、太行山生态带两条区域联动发展带带动，对鹿泉区生态环境支撑能力建设提出了更高要求，必须加以贯彻落实。

省会西花园建设，要求在生态环境质量提升上取得新突破。鹿泉区位于河北省中南部，太行山东麓，林草资源丰富，水系廊道众多，属太行山山地生态屏障区，是河北平原主要水源地，是省会西花园，生态功能重要。同时，鹿泉区承接石家庄城市功能外溢，是石家庄市区重要组成部分，是主城区融合度最高的新区。随着经济发展带来的生态保护修复压力依然较大，产生生态文明建设压力叠加、负重前行的新形势，必须要提供更多优质生态空间以满足人民群众对优美生态环境期盼和对美好生活强烈向往、对优美环境迫切诉求的新要求，支撑省会西花园建设。

第二节机遇与挑战

一、机遇

大力实施拥河发展战略，使滹沱河流域生态保护修复工作收到前所未有的重视。省委省政府提出大力实施拥河发展战略，市委市政府积极推进拥河发展战略，充分发挥滹沱河串联城市发展核心作用，促进滹沱河区域生态、产业、文化、景观协同发展，这使滹沱河流域生态保护修复工作受到前所未有的重视，编制《滹沱河生态环境保护规划》，统筹上游下游，区委区政府抢抓机遇，加快推进滹沱河发展战略，拓展城市蓝绿空间，打造青山常在、绿水长流、蓝天永驻的生态宜居新城区。

已取得的生态保护修复成效，为系统实施国土空间生态修复奠定良好基础。近年来，区委区政府在市委市政府带领下，深入贯彻落实习近平生态文明思想，高质量开展太行山绿化、打造山前大道景观带、河道整治、提升人居环境建设美丽乡村、责任主体灭失矿山修复等生态环境保护修复工作，全区生态质量明显改善。特别是太行山植树造林、封山育林工程建设，使鹿泉区森林覆盖率不断提高，水源涵养能力不断增强，这为系统实施国土空间生态修复奠定良好基础。

林草资源丰富，水系廊道众多，山水资源条件优越。鹿泉区西倚太行、北邻滹沱河，林草资源丰富，水系廊道众多，主要山脉有挂云山、九里山、莲花山、抱犊寨、龙池山、封龙山等。主要河流有石津渠、古运河、太平河、金河、洨河等，人工渠有引岗渠、源泉渠、计三渠及其支分渠，山水资源条件优越。鹿泉区积极开展国土空间生态修复保护，推进国家治理体系和治理能力现代化，衔接《石家庄市鹿泉区国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的生态安全格局，优化形成鹿泉区“一山、三水、四区”的生态修复总体格局。

二、挑战

发展与保护矛盾突出，生态修复任务艰巨。鹿泉区作为省会新三区之一，整体经济趋稳向好、物质基础雄厚、人口稠密。“十四五”期间提出地区生产总值年均增长6%以上、展望2035年将基本实现社会主义现代化的目标，这将是鹿泉建设新时代经济强区的历史性窗口期和机遇期，资源需求量大，自然生态环境承受着较大压力，容易因过载产生系统性生态问题，如何统筹生态保护和经济协调发展提出新的挑战。

生态环境保护要求高，资源保护与利用矛盾突出。鹿泉区地处太行山区与华北平原的过渡地带，农业和生态空间占比近70%，区内有南水北调干渠、黄壁庄地表水源保护区等重要生态敏感区，生态环境保护要求高。鹿泉区设区以来，城市建设用地需求较大，但适宜城镇建设的平原地区也是农业生产适宜空间，在水源保护、严守耕地红线保障粮食安全背景下，如何拓展城镇空间提出新的挑战。

生态修复难度加大，科技支撑服务能力不够。由于生态修复是一项复杂的系统工程，影响因素多，技术要求高，随着生态修复工程的不断向前推进，修复难度越来越大，科技支撑能力不够，后期管护投入不足，导致部分生态修复工程实施效果差强人意。需要在实践中不断摸索、总结适合自身的技术措施发出挑战。

- 第三章总体要求

第一节指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平在河北考察时重要讲话精神，全面落实党的二十大精神和国务院、自然资源部、省政府、市政府有关决策部署，紧紧围绕“经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜旅游新城区”发展定位，以全面提升生态功能为目标，加快京津冀生态环境支撑区、太行山山地生态修复区建设，以高水平生态环境保护推动高质量发展，当好生态文明建设主力军，奋力谱写新时代美丽河北的鹿泉篇章。

第二节基本原则

坚持保护优先，自然恢复为主。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持人与自然和谐共生，尊重自然、顺应自然、保护自然。坚持优先保护，遵循自然生态系统演替规律，倡导自然恢复理念，充分发挥自然生态系统自我修复能力，避免人类活动对生态系统的过多干预，实现绿色生态、可持续发展。

坚持统筹兼顾，突出重点难点。深入分析全区主要生态问题，着眼于筑牢区域生态屏障，聚焦重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等重点区域，突出目标导向、问题导向，妥善处理开发和保护、当前和长远的关系。立足中长期目标，针对重点生态系统、生态敏感区和脆弱区主要生态问题，优先布局重点修复工程。

坚持综合治理，分区分类修复。秉承“山水林田湖草沙”生命共同体理念，科学谋划以流域和山体为单元、以生态安全格局为基础的生态保护修复分区，突出重点区域，系统部署生态修复重大工程，科学采取保护修复措施，进行分区分类修复。

坚持改革创新，体现生活新理念。优化国土空间利用，推动自然资源利用变革。充分利用城市周边山体、水系，将城市外部生态区和内部绿地互联互通，把山水融入城市建设中，体现宜居宜业的生活新理念。

坚持充分论证，公众广泛参与。坚持“开门编规划”，建立自然资源部门牵头组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策的跨部门多领域合作编制工作机制，组建由经验丰富技术人才参与的规划编制团队，加强部门间联系，建立衔接和协调机制，提高规划决策水平。注重专家咨询和公众参与，广泛听取各方面意见，提高决策的科学性和透明度。

第三节规划目标

### 一、总体目标

通过系统开展国土空间生态修复，保护太行山区自然环境，大规模开展国土绿化，加强森林资源保护，提升太行山生态功能，保护以滹沱河为代表的河湖湿地自然生态特质，构建健康完善的水生态系统，打造高品质生态宜居城市，有序部署国土空间生态修复重点项目，大力建设太行山山地生态系统功能区。

### 二、分期目标

到2025年。全面落实重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等生态政策，国土空间体系更加完善。生态修复重点工程有序推进，生态保护与修复取得重大进展，太行山山地生态系统服务功能得到提升，人居环境质量得到明显改善，“绿水青山、多彩鹿泉”的愿景逐步变成现实。

到2030年。太行山山地生态系统服务功能显著提升，生态保护修复协调机制不断完善，水土保持率进一步提高，城乡人居环境品质持续提高，“生态宜居宜业宜旅游新城区”逐步呈现。

到2035年。“山水林田湖草沙”自然生态系统得到稳定恢复并实现良性循环，生物多样性得到有效保护。“两带四区、一网络多节点”生态空间布局所衍生的生产功能、生活功能完全突显；城乡人居环境全面升级，绿色生产生活方式广泛形成，生态环境根本好转，构筑起覆盖鹿泉区系统功能稳定和可持续发展的生态安全体系。

表3-1鹿泉区国土空间生态修复规划指标表

| 类型 | 指标名称 | 单位 | 基期年 | 2025年目标值 | 2035年目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态质量类 | 耕地保有量 | Km2 | 145.30 | ≥145.30 | ≥145.30 | 约束性 |
|  | 森林覆盖率 | % | 31.69 | ≥32 | ≥35 | 预期性 |
|  | 湿地面积 | Km2 | 0.5008 | 0.5008 | 0.5008 | 预期性 |
|  | 人均公园绿地面积 | m2 | 13 | ≥13 | ≥14 | 预期性 |
|  | 水土保持率 | % | 69.26 | 71.66 | 79.68 | 预期性 |
|  | 生态保护红线面积 | Km2 | - | ≥80.78 | ≥80.78 | 约束性 |
|  | 水域空间保有量 | 万亩 | 25.58 | ≥25.58 | ≥25.58 | 预期性 |
| 生态修复类 | 水土流失治理面积 | Km2 | - | 40 | 100 | 预期性 |
|  | 历史遗留矿山综合治理面积 | Km2 | 1.78 | ≥1.78 | ≥1.78 | 约束性 |

- 第四章生态修复空间布局

第一节总体修复格局

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，遵循自然生态系统演替规律，聚焦重点生态功能区，着眼于提升鹿泉区生态安全屏障系统质量，依托鹿泉区独特的地形、丰富的水系廊道、重要自然保护地和生态敏感区等，衔接《石家庄市鹿泉区国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的生态安全格局，立足鹿泉区自然地理特征和生态现状，统筹考虑国土空间生态修复的需求，构建鹿泉区“一山、三水、四区”的生态修复总体布局。

“一山”指太行山生态带，是生态空间的主要代表。继续推进太行山造林绿化，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林生态系统稳定性和林地产出效率。开展历史遗留矿山修复，对废弃矿山进行治理、修复、绿化、复垦，采取自然恢复和人工辅助修复策略，助推绿色矿山建设。开展治理水土流失治理，提升区域水土保持能力。推进封龙山自然保护地体系和生物廊道建设，维护生物多样性。

“三水”即滹沱河、南水北调干渠、太平河，是连接三类空间的重要廊道。加大水源保护区保护力度，建设生态缓冲带，提升水源涵养功能，统筹实施水系连通，加大生态补水，采取以小流域为单元的水土流失综合治理，维护生物多样性。在农业灌区实施节水渠灌，渠道清淤疏浚、防渗衬砌，完善田间渠系配套，建设干渠沿线水源涵养林。

“四区”指以生态问题为导向，结合“一山、三水”的自然地理格局，构建人与自然和谐关系，统筹谋划国土空间生态修复工程，形成四个分区。

第二节生态修复分区

依据国土空间总体规划规定生态修复总体布局，以生态问题为导向，结合本辖区流域情况、重点工程等，突出自然地理和生态系统完整性和连通性，充分考虑为当地经济社会发展提供生态保障，以重要流域、山体等生态修复为抓手，将全区划分为四大生态修复区，做到全覆盖、不交叉、不重叠，明确各分区主要生态问题、生态修复方向和生态修复重点区域。“四区”即北部滹沱河水源涵养区、西部太行山水土保持与矿山生态修复区、南部平原乡村环境提升区、中部太平河流域城镇人居环境提升区。

### 一、北部滹沱河水源涵养区

本区域位于鹿泉区北部，属滹沱河上游，包括黄壁庄水库、古运河、小青河、石津干渠流域，区域范围包括黄壁庄镇、李村镇和宜安镇东北的部分等3个乡镇，48个村，面积126.93平方千米，占鹿泉区总面积的20.67%。

（一）自然生态状况

本区域总体地势西北高、东南低，起伏不大，地形平缓，由洪积扇和山前坡积群组成。土壤条件好，植被丰茂，水资源丰富，是鹿泉区主要地表水源地，也是鹿泉区主要粮食产区之一。土地利用现状地类以耕地、林地为主，面积69.49平方千米，占该修复区面积的54.75%。

- 主要生态问题

本区域主要生态问题是水源涵养能力差，水库淤积退化、洪水调蓄功能有所下降，河流生态水量不足，连通性差。

- 生态修复方向

结合石家庄市滹沱河生态修复工程，加大水源保护区保护力度，建设生态缓冲带，提升水源涵养功能，统筹实施水系连通，加大生态补水，采取以小流域为单元的水土流失综合治理，维护生物多样性。与灵寿县、正定县共同维护滹沱河生态修复成果，继续推进河道清障，增加河流两岸蓝绿空间，提升河流廊道连通性和湿地生态功能。

### 二、西部太行山水土保持与矿山生态修复区

西部屏障生态修复区位于鹿泉区西部，涉及白鹿泉乡、山尹村镇、上寨乡、上庄镇、石井乡、铜冶镇、宜安镇、大河镇的部分等8个乡镇，68个村，面积236.96平方千米，占鹿泉区总面积的38.60%。

（一）自然生态状况

本区域位于太行山低山丘陵区，山峦起伏，沟谷发育，最高海拔在上寨乡梁庄村西与井陉县交界处，海拔907米。岩石以石灰岩为主，植被类型分异明显，以灌木林为主，是鹿泉区水源涵养、水土保持重点区域。包括封龙山自然保护地、石家庄西山森林自然公园、抱犊寨景区、龙凤湖水库。土地利用现状地类以园地、林地、草地为主，面积56.92平方千米，占该修复区面积的57.71%。

（二）主要生态问题

本区域主要生态问题是水源涵养功能降低，人类活动导致植被破坏，生态防护功能持续下降。矿产资源开采对生态系统破坏面大，破坏程度高，裸岩多，恢复治理难度大，现有森林资源的有效保护和人工造林后期管护有待提高。山场立地条件差，土层薄，水土流失问题严重。旅游、土地资源开发、矿山开采等人类活动威胁生态安全，开发与保护矛盾突出。

（三）生态修复方向

继续推进太行山造林绿化，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林生态系统稳定性和林地产出效率。开展历史遗留矿山修复，对废弃矿山进行治理、修复、绿化、复垦，采取自然恢复和人工辅助修复策略，助推绿色矿山建设。开展治理水土流失治理，提升区域水土保持能力。立地条件差的陡坡地应重点实施封山育林，实行生态自然修复。推进封龙山自然保护地体系和生物廊道建设，维护生物多样性。

### 三、南部平原乡村环境提升区

南部平原乡村环境提升区位于鹿泉区东部的山尹村镇、寺家庄镇、铜冶镇、上庄镇、开发区的5个乡镇（区），涉及42个村，面积120.18平方千米，占鹿泉区总面积的19.57%。

（一）自然生态状况

本区域是山前丘陵向平原过渡的地带，地势平缓，起伏不大，土壤条件好。南水北调中线工程分配鹿泉区多年平均引江水量为5878万m3，是鹿泉区主要地表水源地。近年来，随着南水北调通水运行，鹿泉区引江水用水量逐年增加，平原区地下水位开始逐步回升。土地利用现状地类以耕地、园地、林地为主，面积58.33平方千米，占该修复区面积的54.61%。

（二）主要生态问题

本区域主要生态问题是干渠两侧农业灌溉水源主要为地表水，农田灌溉需水量大；总干渠及部分交叉建筑物的修建压缩了两岸河道行洪断面，现状行洪能力不足，对周边城镇、农田造成威胁。农业种植面源污染大，城乡建设用地粗放。

（三）生态修复方向

在农业灌区实施高标准农田建设，推广节水渠灌，增施有机肥，发展生态农业、有机农业。建设干渠防洪影响处理后续工程，清淤疏浚，沿线种植水源涵养林。推动实施国土综合整治，提升乡村整体生态环境质量。加强乡村人居环境整治，开展水美乡村建设，打造宜居宜业和美乡村。

### 四、中部太平河流域城镇人居环境提升区

中部太平河生态修复区位于鹿泉区中部，是中心城区所在地，行政范围包括获鹿镇、开发区、上庄镇、大河镇的部分，涉及4个乡镇（区）的58个村（街道），面积129.89平方千米，占区域总面积的21.16%。

（一）自然生态状况

本区地貌主要为山前平原，土地承载力较强。土地利用以农用地和建设用地为主，河湖、湿地等生态用地面积占比较低，仅为3.40%。

太平河上段处于山区，河床较宽，河底坡降较大，堤岸冲毁严重，两岸有坍塌现象，下段处于平原区，受河道两岸建筑和耕地限制，河床变窄，纵坡变缓，淤塞严重。

（二）主要生态问题

太平河为季节性河流，自然补给不足，洪水调蓄功力弱，河流水生态环境较差，连通性差。本区人类活动密集，城市水泥硬化地面增多，雨水下渗减少，漫流速度快，城市海绵功能弱。

（三）生态修复方向

开展小流域治理，统筹实施水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养和水土保持、桥梁改建、景观人文等工程建设，改善人居生态环境，减少城市热岛效应，提高城市韧性。

第三节生态修复重点区域

传导落实河北省国土空间生态修复规划和石家庄市国土空间生态修复规划所确定的生态修复重点区域，结合鹿泉区自然地理，主要生态问题，统筹相关部门生态修复任务，按生态功能和生态要素确定鹿泉区生态修复重点区域。

### 一、森林抚育重点区

主要位于太行山西部的中低山区，包括白鹿泉乡、山尹村镇、上寨乡、上庄镇、石井乡、铜冶镇、宜安镇、大河镇的部分。加强森林抚育，提高森林生态系统稳定性和林地产出效率。持续推荐太行山造林绿化，重点加强公益林保护，营造水源涵养林和水土保持林，调整林分结构，巩固国土绿化成效。

### 二、水源保护重点区

主要位于黄壁庄水库水源保护区、南水北调水源保护区。重要水源保护区包括黄壁庄水库饮用水水源保护区和南水北调饮用水水源保护区。加大水源保护区保护力度，发展节水高效生态种植，推进小流域治理，水美乡村建设。

### 三、矿山生态修复重点区

主要位于宜安镇、白鹿泉乡、石井乡的部分，本区域按照“宜耕则耕、宜林则林、宜园则园、宜景则景、因地制宜”的原则，因矿施策，一矿一策，有计划、分批次，推动矿山生态修复。

### 四、国土综合整治重点区

主要位于李村镇、大河镇、铜冶镇、山尹村镇、寺家庄镇的部分。大力推进高标准农田建设，提升耕地质量与产能，发展节水农业，改善农业生产条件和生态环境；推进农用地综合整治，优化国土空间布局；推进未利用地开发，挖掘耕地潜力，增加耕地面积；实施村庄建设用地整治，积极盘活存量用地和引导建设用地高效复合利用，促进乡村振兴。

### 五、人居环境重点提升区

主要位获鹿镇、开发区、上庄镇的部分。优化城镇空间布局，避免城镇拓展对生态空间挤占，改善人居生态环境，减少城市热岛，实施城镇周边绿化，提升城镇碳汇功能；推进国省干道、村落生态廊道建设，增强栖息地协调性和完整性。

- 第五章国土空间生态修复重点任务和工程

以生态问题和生态重要性分析评价结果为基础，根据本区域自然环境现状、识别出的生态环境问题以及建立的生态保护修复目标，结合全区生态空间存在的主要问题，因地制宜地划定生态修复重点任务和工程，至2035年形成生态空间山清水秀、生产空间集约高效、生活空间宜居适度，安全和谐，富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

第一节重点任务

（一）严守生态保护红线，构建生态安全格局

严格落实鹿泉区国土空间规划划定的生态保护红线管控边界，生态保护红线内应规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动，其中自然保护地核心保护区内原则上禁止人为活动，实施生态保护红线分区管控策略，重点加强封龙山自然保护地的严格管控。生态保护红线和自然保护地内生态修复措施以自然恢复为主，保育保护相结合的方式，维护生态系统的完整性、原真性。

（二）持续推进国土绿化工程，筑牢太行山生态屏障

依托西部太行山生态资源，重点开展西部太行山绿化、东部环城水系、南水北调干渠沿线以及道路两侧绿化，因地制宜采取人工造林、封山育林，加强林草抚育，优化林分结构，提高森林质量和水源涵养能力，高质量打造碳汇林。重点加强小壁林场、郄庄林场、石家庄西山森林公园、封龙山风景名胜区等区域内国家公益林和一般防护林的保护，筑牢太行山生态屏障。

（三）开展水土流失综合防治，支撑省会西花园建设

加强对滹沱河、古运河、太平河、金河和洨河等河流的综合治理，提升生态系统连通性。对破坏和退化的水域通过采取自然恢复为主，保育保护相结合的策略进行生态修复。结合乡村振兴、和美乡村、农村人居环境改善等战略部署，加快水土流失治理进度。开展古运河流域、太平河流域、金河流域、洨河流域治理，统筹实施水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养和水土保持、桥梁改建、景观人文等工程建设，提高水土保持率，支撑省会西花园建设。重点治理范围包括：宜安镇、石井乡、白鹿泉乡、上寨乡全部区域及获鹿镇、上庄镇、铜冶镇、山尹村镇部分区域。

（四）加强高标准农田建设，增加农田粮食产能

统筹推进高标准农田的建设，逐步将永久基本农田全部建成为高标准农田。提升耕地质量与农田基础设施建设，形成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田。加快建设高产稳产农田，加强高标准农田建设与管理，建设优质、集中连片的农田保护体系。

（五）开展国土综合整治

积极开展国土综合整治工作，增加耕地数量、提高耕地质量、优化生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，构建生态廊道和生态缓冲带，改善农田及周边环境，恢复田间生物群落和生态链，提高农田生态系统生物多样性。大力实施矿山绿色开发，按照“宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜景则景、因地制宜”的原则，因矿施策，一矿一策，有计划、分批次，推动矿山生态修复。

（六）推进村庄建设用地整治，优化村庄布局

充分尊重农民意愿，盘活利用空置宅基地、村内废弃地和闲置地，有效释放存量建设用地，推进农村建设用地整治，腾退的建设用地优先用于乡村基础设施、公共服务设施和乡村振兴等。有序推进铜冶镇小张庄及部分闲置宅基地拆旧复垦，充分利用城乡建设用地增减挂钩政策，腾挪建设用地指标，最大限度提升土地利用效率和土地效益。

- 重点工程

重大工程是落实规划重大任务，实现规划目标，解决鹿泉区生态主要问题的落脚点，对鹿泉区国土空间生态修复工作方向具有指引性。考虑到鹿泉区生态修复实际需求和重点任务，规划提出“4+1”的国土空间生态修复重点工程，包括4项区域性生态系统修复重点工程，1项重要生态廊道建设和网络构建重点工程。

### 一、北部滹沱河水源涵养区

本区域重点推进黄壁庄水源保护区生态修复工程，滹沱河、石津干渠、古运河等流域治理，涵养水源，推进山水林田湖草沙一体化系统修复及全域综合整治；强化水系绿化和生物多样性保护，全面提升区域生态质量。

专栏5-1北部滹沱河水源涵养区生态修复重点工程

①滹沱河上游河湖湿地生态修复工程

项目范围涉及滹沱河流域黄壁庄镇，建立长效引水机制，科学调度黄壁庄水库向滹沱河实施生态补水，保障枯水期生态基流；在滹沱河干流两岸15米，支流两岸10米范围内划定生态缓冲带，按照“守、退、补”原则严格管控。强化水源地生态治理，全面提升水环境。在水库开阔水域和岸带坑塘构建微小环境，为鹭类、雁鸭类等水鸟提供栖息空间；修复自然河道，对适宜河岸开展生态驳岸构建，满足鱼类环境需求。

时序安排：2021-2035年

②河北省石家庄市鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点（古运河）

项目范围涉及古运河沿线宜安镇、李村镇、大河镇，以沿线村庄为重点，河道清淤疏浚、生态护坡、水系连通、桥梁拆除重建、景观节点建设。实现古运河水域、岸线及沿岸文化、生态、景观等资源有机结合和高效匹配，构建主轴带动整体、多点联动的农村水系治理格局，实现河道全线有水，恢复河道功能、河流形态，建设水美乡村。

时序安排：2021-2035年

③国土绿化营造林工程

工程范围涉及大河镇、黄壁庄镇水库、宜安镇，继续推进国土绿化造林，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。

时序安排：2021-2025年

④历史遗留矿山生态恢复治理

工程范围涉及宜安镇西鲍庄村，对矿区及周边更大范围进行综合治理和系统修复，采取自然恢复和人工辅助修复策略，治理矿山边坡，消除地质灾害隐患，促进植被恢复，改良基层土壤，恢复废弃地的微生物群落，推进绿色发展。

时序安排：2021-2025年

⑤高标准农田建设

工程范围涉及黄壁庄镇、李村镇、大河镇、宜安镇，实施高标准农田建设，完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。

时序安排：2021-2035年

⑥土地综合整治

工程范围涉及黄壁庄镇、李村镇、大河镇、宜安镇，坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。

时序安排：2021-2035年

⑦村庄建设用地整治

工程范围涉及黄壁庄镇北庄、东升，不具备明显发展优势与特色的村庄，进行搬迁撤并，腾退农村住宅用地。

时序安排：2021-2035年

### 二、西部太行山水土保持与矿山生态修复区

本区域遵循山水林田湖生命共同体理念，坚持保护优先、自然恢复为主，构建太行山生态安全屏障，以太行山绿化、治理水土流失、矿山修复，宜耕后备资源开发为目标，增强林业碳汇功能，提升区域水土保持功能和水源涵养能力，促进土地资源的可持续发展。

专栏5-2西部太行山水土保持与矿山生态修复区生态修复重点工程

①鹿泉区洨河支流-金河水环境综合治理与可持续发展试点工程

工程范围涉及白鹿泉乡、铜冶镇，主要建设内容为河道底泥清理、生态护岸、桥梁拆除重建、周边垃圾清运、建设生态隔离带。

时序安排：2021-2035年

②国土绿化营造林工程

工程范围涉及白鹿泉乡、山尹村镇、上寨乡、石井乡、铜冶镇、宜安镇。继续推进国土绿化造林，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。

时序安排：2021-2035年

③历史遗留矿山生态修复工程

工程范围涉及宜安镇、石井乡、白鹿泉乡、铜冶镇，对矿区及周边更大范围进行综合治理和系统修复，采取自然恢复和人工辅助修复策略，治理矿山边坡，促进植被恢复，改良基层土壤，恢复废弃地的微生物群落，推进绿色发展。

时序安排：2021-2035年

④高标准农田建设

工程范围涉及白鹿泉乡、大河镇、山尹村镇、上寨乡、上庄镇、石井乡、铜冶镇、宜安镇，完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。

时序安排：2021-2035年

⑤土地综合整治

工程范围涉及白鹿泉乡、大河镇、山尹村镇、上寨乡、上庄镇、石井乡、铜冶镇、宜安镇，坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。

时序安排：2021-2035年

⑥村庄建设用地整治

工程范围涉及黄壁庄镇高家台、岭口、于庄，不具备明显发展优势与特色的村庄，进行搬迁撤并，腾退农村住宅用地。

时序安排：2021-2035年

⑦鹿泉区石井乡光伏制氢及氢能配套产业项目

工程范围涉及石井乡，利用废弃矿坑建设制氢中心、储气中心及相关配套设施

时序安排：2021-2025年

### 三、南部平原乡村环境提升区

本区域重点开展人居环境整治和水美乡村建设，开展小流域水环境综合治理，高标准农田建设，铜冶镇村庄建设用地整治，道路生态廊道建设，恢复和提升自然生态功能。

专栏5-3南部平原乡村环境提升区生态修复重点工程

①.石家庄市鹿泉区洨河支流—金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程

开展水质提升、水环境综合治理，加强生态补水，促进水系连通，改善洨河整体水环境质量

时序安排：2025-2030年

②.石家庄城市水系及水系空间项目五支渠-洨河排洪畅通工程

通过河道疏浚、拓宽、防护工程，确保排洪畅通

时序安排：2030-2035年

③.国土绿化营造林工程

工程范围涉及山尹村镇、上庄镇、寺家庄镇、铜冶镇。继续推进国土绿化造林，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。

时序安排：2030-2035年

④高标准农田建设

工程范围涉及铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇、开发区、山尹村镇，完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。

时序安排：2021-2035年

⑤土地综合整治

工程范围涉及山尹村镇、上庄镇、寺家庄镇、铜冶镇，坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。

时序安排：2021-2035年

⑥村庄建设用地整治

工程范围涉及铜冶镇南杜村、小张庄，位于南泄洪区行洪控制区内，进行搬迁撤并，村庄个数2个，搬迁撤并后的村庄原址，因地制宜复垦、复绿，增加乡村生产生态空间，腾退农村住宅。

时序安排：2021-2035年

### 四、中部太平河流域城镇人居环境提升区

本区域重点实施小流域治理，加大生态补水，高标准农田建设和太平河生态廊道建设，提高岸线生态环境承载力，改善人居生态环境，减少城市热岛效应，提高城市韧性。

专栏5-4中部太平河流域生态修复区生态修复重点工程

①.鹿泉区北太平河（石井乡政府～石井桥段）暨石井南沟治理工程

工程范围涉及石井乡，开展水质提升、水环境综合治理，加强生态补水，促进水系连通，改善洨河整体水环境质量

时序安排：2025-2030年

②国土绿化营造林工程

工程范围涉及白鹿泉乡东土门村、西土门村，获鹿镇杜家庄、黄峪、七街，继续推进国土绿化造林，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。

时序安排：2021-2035年

③高标准农田建设

工程范围涉及获鹿镇、开发区、白鹿泉乡，完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田

时序安排：2021-2035年

④土地综合整治

工程范围涉及获鹿镇、开发区、白鹿泉乡，坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。

时序安排：2021-2035年

### 五、重要生态廊道和生态网络构建

为维护生物多样性，优化生态安全屏障体系和提升生态系统质量和稳定性，实施生态廊道与生态网络建设重点工程。以鹿泉区河流水系、交通干线为主体骨架，形成滹沱河、太平河、南水北调干渠、高速公路等线型开敞防护绿地为网络的蓝绿生态廊道。

规划河流生态廊道，联合分散生态单元。构建河流生态廊道，联合分散的生态景观单元，满足水生生物繁殖洄游、水鸟、候鸟迁飞需求。实施滹沱河生态经济带建设工程，统筹流域生态，落实拥河发展战略。实施封龙山自然保护地体系建设工程和重要物种生态廊道建设工程，保护野生动植物栖息地，为物种迁徙提供通道，维护地区生物多样性。河流生态廊道规划主要沿太平河布置滨水景观，沿南水北调干渠建设湿地公园。积极推进生态缓冲带建设，开展生态防护林带建设工程，有效增加河流周边地区林木覆盖率，打造绿色景观通道，改善沿岸生态环境。重点加强小壁林场、滹沱河自然保护区和西山森林公园生态廊道建设，保障候鸟迁徙通道畅通，维护生物多样性。

规划道路生态廊道，改善出行环境。以域内铁路、高速公路、国省干道、城市环道等为轴，对两侧林带进行提升改造，补植补种，改善出行环境，展现景观效应。以各级道路绿化构成鹿泉区的道路生态廊道，主要有G307、西柏坡高速、石太高速等道路绿化构成，优先开展绿化补植工程，改善和保护环境，形成多色彩、多层次的道路立体绿化格局，同时维护了生物多样性，为生物迁徙和栖息提供保障。

规划通风廊道，缓解城市热岛。衔接落实石家庄中心城区城市通风廊道规划，鹿泉中心城区控制1条一级通风廊道和7条二级通风廊道，改善局地气候环境，缓解城市热岛效应，向主城区输送山区冷源，加速空气污染物扩散。严格控制通风廊道内开发建设规模，管控廊道内建筑高度、宽度以及布局形式，保证廊道通风效果。

专栏5-5重要生态廊道和生态网络构建

1.封龙山风景名胜区自然保护地体系建设工程

严控封龙山自然保护地内非生态活动，提高自然保护地质量，分类开展受损自然生态系统修复，开展重要栖息地环境恢复和环境斑块生态修复，增强生态系统的完整性和连通度，统筹自然保护地内生态廊道建设、重要栖息地恢复和废弃地修复，确保自然资源健康安全，提高区域生物多样性。

时序安排：2021-2035年

2.高速公路道路生态廊道建设

对滹沱河沿岸防护林带和小壁林场保护区进行植树绿化，建立生物繁衍生息廊道，为珍稀鸟类和候鸟提供栖息、迁徙廊道。加快构建以自然保护地及其周边生态功能缓冲区为核心的生态网络，优化区域生态系统连通性和完整性，提升区域生态系统服务功能，强化生物多样性保护力度，特别是加强动物园、植物园珍稀动植物异地保护工作，储备优良动物资源，形成一定数量的濒危植物保护种群。

时序安排：2021-2035年

3.鸟类栖息地保护工程

对滹沱河沿岸防护林和小壁林场保护区进行植树绿化，建立生物繁衍生息通道。

时序安排：2021-2035年

4.城市通风廊道建设工程

衔接落实石家庄中心城区城市通风廊道规划，沿城区主要交通干线、河流水系建设通风廊道，向主城区输送山区冷源，缓解城市热岛效应，加速空气污染物扩散，改善局地气候环境。严格控制通风廊道内开发建设规模，管控廊道内建筑高度、宽度以及布局形式，保证廊道通风效果。

时序安排：2021-2035年

- 第六章资金筹措与实施效益

第一节资金筹措

国土空间生态修复项目资金主要来源于中央财政建设资金、省市和地方政府财政资金、各类社会资本。

（一）中央、省级财政建设资金

中央财政资金主要围绕国家生态屏障和重点生态功能区建设。作为“京津冀生态环境支撑区”，加大生态保护修复建设财政投入，营造、抚育和保护国家级公益林，积极争取中央财政专项资金。

按照《河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》工程布局和主要任务，省级财政资金主要侧重于省级重点生态功能区、重大战略支撑区、生态问题突出区，抓住建设“六个现代化河北”的契机，围绕国土空间生态安全和生态文明建设，统筹跨流域、跨区域的山水林田湖草沙系统治理目标和任务，确保重点工程项目有序实施。

（二）市区财政资金

市级财政资金按照生态保护修复重点工程布局，着重解决重点区域性突出生态问题，统筹跨区域的生态保护修复目标任务，确保重点工程项目有序实施。

国土空间生态修复重点工程应优先纳入国民经济和社会发展计划，工程建设项目争取地方财政资金，足额落实配套资金，加强相关资金的整合，统筹安排，加大对国土空间生态修复重点工程的支持力度。

（三）社会资本

积极贯彻落实《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号），鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护全过程，允许围绕生态保护修复开展生态产品开发、产业发展、科技创新、技术服务等，对生态保护修复进行全生命周期运营管护。

第二节修复实施效益

### 一、生态效益分析

鹿泉区拥有独特的地形特征、丰富的水系廊道和重要的自然保护地，依山傍水，自然条件优越，生态环境优良，是河北省重点生态区，是省会的西花园。

规划的实施，可以有效提高太行山山地森林生态系统质量，减少水土流失，显著提升涵养水源、保持水土的功能；丰富生物多样性，为野生动植物栖息和繁衍提供良好的保护体系和生存环境；加大水源保护区保护力度，建设生态缓冲带，提升水源涵养功能，统筹实施水系连通，加大生态补水。在农业灌区实施节水灌溉，建设干渠沿线水源涵养林。规划的实施，有效改善鹿泉区生态环境，稳固鹿泉区生态安全格局，助力构建“一山、三水、四区”生态修复总体布局。

### 二、社会效益分析

在鹿泉区国土空间生态修复规划重大工程过程中，注重全社会参与，将提升全社会对生态保护修复重要性的认识。有利于树立生态文明观，形成对自然生态敬畏的价值理念；树立生态责任和生态道德意识，逐步自觉开展生态环境保护；树立生态知识的学习教育意识，更多了解和掌握生态治理与保护的基本常识和理念。形成全社会动员，共治、共管、共享的生态文明新格局。

鹿泉区国土空间生态修复规划重大工程的实施，将实现农村人居环境极大改善，同时也推动当地的美丽乡村建设，促进科教、文化、卫生事业的发展，群众的文化素质和身体素质得到普遍提高，经济繁荣稳定和社会和谐发展，生态改善，农民增收，广大农村群众过上富裕生活，将增加全区人民幸福感。

### 三、经济效益分析

通过国土综合整治，可以增加有效耕地面积，提升耕地质量，提高粮食产能。通过改善农业生产条件，有利于现代化农业技术的推广应用，提高农业科技含量，降低农业生产成本，增加农民务农收入，提高农民种地积极性。通过矿山生态修复可以盘活工矿废弃地，增加当地财政收入和土地出让收入，带动地区生产总值增长。

总体上，生态修复项目的实施将大大提高区域生态系统服务水平，增加生态服务功能价值，对生态保护和保育起到十分积极的作用，使鹿泉区生态系统得到更全面的完善和功能提升。

- 第七章保障机制

强化规划实施保障机制，加强组织领导，创新政策体系，强化评估监管，鼓励公众参与，落实规划传导。

第一节加强组织领导

  - 加强组织领导。坚持和加强党的全面领导，把党的领导始终贯穿于国土空间生态修复全过程。建立“区政府组织实施、部门分工协作、社会共同参与”的生态修复工作机制，明确政府的国土空间生态修复责任，加强规划实施监督指导，强化国土空间生态修复工程全过程监管、全区域监测。强化部门联动。在区委、区政府领导下，建立由石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局、市生态环境局鹿泉区分局、交通运输局、水利局、农业农村局、气象局等组成的协调联动机制，明确责任分工，压紧压实责任，解决生态修复中重大问题，共同推进规划实施。

第二节创新政策体系

  - 建立生态保护补偿机制。建立分类补偿制度，推动水域、草原、森林、湿地和耕地等生态环境要素保护。健全横向补偿制度，促进生态受益地区与保护地区利益共享。优化纵向补偿制度，加大生态安全保护力度，在整合优化自然保护地的基础上，建立健全自然保护地体系生态保护补偿制度。推进市场化多元化补偿，激发全社会参与生态保护积极性。

健全生态产品价值实现机制。坚持绿水青山就是金山银山理念，推进生态产业化和产业生态化，加快生态修复与生态产业发展有机融合；强化生态产品价值实现路径，推动生态产品价值实现，构建绿水青山就是金山银山的政策制度体系。

强化资金保障。统筹整合各部门、各类项目资金，加大对生态修复重大工程资金支持力度。积极争取中央财政资金支持，不断优化政府资金投入，发挥政府财政资金的支撑和引导作用。将生态修复领域作为金融支持的重点，拓宽资金筹措渠道，鼓励引导社会资金投入。

第三节强化评估监管

建立规划实施监管。根据鹿泉区国土空间生态修复规划内容，建立调查、监测、评估、管控、考核等全流程的适应性监管体系。依托自然资源调查监测体系和生态质量监测网络，建立国土空间生态保护和修复的监管系统，对工作开展进行同意管理和监督，实现监管过程信息化、网络化、智慧化。

开展规划实施评估监测。完善生态修复监测评价指标，规范生态修复工程监测点位布设，监测重点工程效果，评估规划实施成效。健全考核指标，改进考核办法。开展实施评估，强化规划实施情况跟踪管理，健全生态修复评估监管体系，探索生态修复工程成效评价方法。

第四节加强科技支撑

夯实科学研究。依托科研院所机构和高校开展科学研究工作，加强生态修复基础性理论研究和关键技术攻关，重点围绕生物多样性保护、矿山生态修复、生态廊道与网络建设、生态系统监测与评估等方面展开研究与应用探索；探索符合鹿泉区特点的山水林田湖草沙一体化生态修复方法模式，积极推广先进理念与适用技术，增强生态修复科技成果转化能力，切实保障石家庄市鹿泉区国土空间生态修复的成效。

第五节鼓励公众参与

加强信息公开。区人民政府按照《政府信息公开条例》，依法公开国土空间生态修复规划的有关政策、项目规模、建设内容、投资金额、资金来源、建设过程和预期性效益等，让公众充分了解各个程序、环节，切实发挥公众监督作用。

加大宣传教育。各部门要大力依托各类型媒体，搭建信息网络平台，积极开展国土空间生态修复工作重要性和必要性宣传教育、相关政策解读和培训教育，及时回应社会关切，普及生态文明理念，鼓励和引导公众广泛参与、持续做好国土空间生态修复工作。

引导公众参与。提高公众生态保护修复意识，搭建公众参与平台，创新运用新媒体手段，宣传滹沱河水源保护区、太行山西部生态屏障、封龙山自然保护地、西山森林公园等重要生态红线区生态保护修复的基本常识和重要意义，开展志愿服务等公益活动，充分调动和激发公众参与的积极性，共同推进“山水鹿泉”的城市建设。

- 附表

表1石家庄市鹿泉区国土空间生态修复规划分区

单位：平方千米

| 序号 | 分区名称 | 分区/重点区域面积 | 涉及乡（镇）、村 | 修复方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部滹沱河水源涵养区 | 126.93 | 黄壁庄镇:北白砂、北庄、东升、古贤、黄壁庄、黄壁庄水库、林场、上黄壁、上吕、田村、下黄壁、沿村；李村镇：百尺杆、北胡庄、北许营、邓村、邓庄、东小壁、后东毗、灰壁、李村、孟庄、南白砂、南胡庄、南许营、前东毗、秦庄、同阁、屯头、王村、西小壁、向阳、闫同、张堡、郑村；宜安镇：北鲍庄、东鲍庄、东邱陵、马山、孟岭、南鲍庄、裴村、田都、西鲍庄、西邱陵、新寨、永乐、庄头 | 依托滹沱河生态经济带，加大水源保护区保护力度，建设生态缓冲带，提升水源涵养功能，统筹实施水系连通，采取以小流域为单元的水土流失综合治理，维护生物多样性。与灵寿县、正定县共同维护滹沱河生态修复成果，继续推进河道清障，增加河流两岸蓝绿空间，提升河流廊道连通性和水文调蓄和湿地生态功能 |
| 2 | 西部太行山水土保持与矿山生态修复区 | 236.96 | 白鹿泉乡：白鹿泉、曹家坊、东胡申、东土门、段庄、谷家峪、荷莲峪、梁庄、郄庄、上聂庄、水峪、武家庄、西胡申、西土门、西薛庄、西杨庄、枣林；大河镇：刘庄、山前、小栈道；获鹿镇：黄峪、下聂庄；山尹村镇：底下园、龙风胡水库、山南张庄、西郭庄；上寨乡：上寨、常河、梁家庄、南寨、北寨；上庄镇：洞沟、谷庄村、韩庄、王家庄、小车行、小李庄、钟庄、庄窝；石井乡：岸下、北薛庄、东庄、封庄、黄岩、石井、天井沟、栈道、张庄；铜冶镇：北故邑、东任村、岭底、南故邑、南任村、乔门沟、西任村；宜安镇：东焦东队、东焦西队、东焦中队、高家台、高家窑、岭口、牛山、王屋、宜安、于庄； | 开展太行山造林绿化、历史遗留矿山修复，治理水土流失、维护生物多样性，加强森林抚育，调整优化林分结构，提高森林生态系统稳定性和林地产出效率，维护生物多样性。对废弃矿山进行治理、修复、绿化、复垦，采取自然恢复和人工辅助修复策略，助推绿色矿山建设 |
| 3 | 南部平原乡村环境提升区 | 120.18 | 山尹村镇：东郭庄、韩家园、南平同、山尹村；寺家庄镇：东良政、东营北街、东营东街、东营西街、岗上、高迁北街、高迁东街、高迁西街、南降壁、南龙贵、平北、平南、寺家庄、西良政、西龙贵；铜冶镇：北甘子、北降壁、北铜冶、耿家庄、莲花营、南杜村、南甘子、南李家庄、南铜冶、南张家庄、西良厢、西铜冶、小张庄、羊角庄、永壁北街、永壁东街、永壁南街、永壁西街；上庄镇：大车行、大宋楼、南庄、台头、小宋楼 | 加强乡村人居环境整治，开展水美乡村建设，打造宜居宜业和美乡村。开展小流域治理，统筹实施水系连通 |
| 4 | 中部太平河流域城镇人居环境提升区 | 129.89 | 获鹿镇：八街、北海山、北新城、曹庄、大毕村、大李庄、东马庄、东辛庄、杜家庄、二街、高庄、贺庄、获鹿镇直、六街、南海山、七街、三街、石柏村、四街、五街、西马庄、小毕村、杨庄、一街、张家庄、郑家庄；开发区：方台、符家庄、横山、南新城、申后；大河镇：北高庄、北故城、北落陵、城东桥东队、城东桥西队、大河、东邵营、杜童、霍寨、贾村、孟同、南故城、南落陵、曲寨、邵营、双合、双庙、小河、小马村、新庄头、徐家庄、纸房头、中落陵；上庄镇：大王庙、陆军学院、南辛庄、上庄 | 开展小流域治理，统筹实施水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养和水土保持、桥梁改建、景观人文等工程建设，改善城镇人居生态环境，减少城市热岛效应，提高城市韧性 |

石家庄市鹿泉区国土空间生态修复工程项目（储备）库

| 序号 | 重点 工程 | 子工程 | 重点项目 | 建设内容/修复任务 | 实施范围 | 时序安排 | 工程来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部滹沱河水源涵养区 | 山水林田湖草沙一体化保护修复 | 滹沱河上游河湖湿地生态修复工程 | 建立长效引水机制，科学调度黄壁庄水库向滹沱河实施生态补水，保障枯水期生态基流；在滹沱河干流两岸15米，支流两岸10米范围内划定生态缓冲带，按照“守、退、补”原则严格管控。强化水源地生态治理，全面提升水环境。在水库开阔水域和岸带坑塘构建微小环境，为鹭类、雁鸭类等水鸟提供栖息空间；修复自然河道，对适宜河岸开展生态驳岸构建，满足鱼类环境需求 | 黄壁庄镇、大河镇、李村镇 | 2021-2035 | 石家庄滹沱河经济带产业发展规划（2022-2035年） |
| 2 |  |  | 河北省石家庄市鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点（古运河） | 河道清淤疏浚、生态护坡、水系连通、桥梁拆除重建、景观节点建设。实现古运河水域、岸线及沿岸文化、生态、景观等资源有机结合和高效匹配，构建主轴带动整体、多点联动的农村水系治理格局，实现河道全线有水，恢复河道功能、河流形态，建设水美乡村 | 李村镇、大河镇、黄壁庄镇 | 2021-2025 | 区水利局“十四五”河道规划 |
| 3 |  |  | 石家庄市鹿泉区“古运河河畔、秀美水乡”古运河沿线水美乡村项目 | 治理范围涉及邵营、东邵营、霍寨、城东桥西队，改善沿河村庄农村人居环境，再现“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的自然风光，带动沿河产业发展，实现治水美村、生态富民、乡村振兴 | 黄壁庄镇、李村镇、大河镇 | 2021-2035 | 区水利局“十四五”河道规划 |
| 4 |  |  | 国土绿化营造林工程 | 继续推进太行山造林绿化，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。 | 大河镇、黄壁庄镇、李村镇、宜安镇 | 2021-2035 | 结合区国土空间规划，本规划提出 |
| 5 |  |  | 历史遗留矿山生态治理工程 | 对矿区及周边更大范围进行综合治理和系统修复，采取自然恢复和人工辅助修复策略，治理矿山边坡，消除地质灾害隐患，促进植被恢复，改良基层土壤，恢复废弃地的微生物群落，推进绿色发展。 | 宜安镇西鲍庄村 | 2021-2025 | 区国土空间总体规划 |
| 6 |  | 国土综合整治 | 高标准农田建设 | 完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。 | 黄壁庄镇、李村镇、宜安镇 | 2021-2035 | 区国土空间总体规划 |
| 7 |  |  |  | 石家庄市鹿泉区2022年宜安镇片高标准农田建设及提升耕地质量项目 | 宜安镇、李村镇、大河镇、上庄镇、寺家庄镇 | 2021-2025 | 结合区农业农村局项目建设计划，区国土空间总体规划，本规划提出 |
| 8 |  |  |  | 石家庄市鹿泉区2022年李村镇片高标准农田建设及提升耕地质量项目 | 李村镇、大河镇 | 2021-2025 | 结合区农业农村局项目建设计划，本规划提出 |
| 9 |  |  | 土地综合整治 | 坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。 | 黄壁庄镇、李村镇、大河镇、宜安镇 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 10 |  |  | 村庄建设用地整治 | 不具备明显发展优势与特色的村庄，进行搬迁撤并，村庄个数2个，腾退农村住宅。 | 黄壁庄镇北庄、东升 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 11 | 西部太行山水土保持与矿山生态修复区 | 山水林田湖草沙一体化保护修复 | 鹿泉区洨河支流-金河（二期）水环境综合治理与可持续发展试点工程 | 主要建设内容为河道底泥清理、生态护岸、桥梁拆除重建、周边垃圾清运、建设生态隔离带 | 白鹿泉乡、铜冶镇 | 2021-2035 | 区水利局“十四五”河道规划 |
| 12 |  |  | 国土绿化营造林工程 | 在太行山区流域上游大力营造水源涵养林和水土保持林，在低山丘陵区和山前平原区，结合农业结构调整大力发展经济林。调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。 | 白鹿泉乡、山尹村镇、上寨乡、石井乡、铜冶镇、宜安镇 | 2021-2035 | 结合区国空，本规划提出 |
| 13 |  |  | 历史遗留矿山生态治理工程 | 对矿区及周边更大范围进行综合治理和系统修复，采取自然恢复和人工辅助修复策略，治理矿山边坡，促进植被恢复，改良基层土壤，恢复废弃地的微生物群落，推进绿色发展。 | 宜安镇、石井乡、白鹿泉乡、铜冶镇 | 2021-2025 | 区国土空间总体规划 |
| 14 |  |  | 九里山生态修复项目 | 在九里山区域范围内开展矿山生态修复、林草质量提升、水土流失和地质灾害点治理，加强生态补水，提升人居环境，完善基础设施。 | 石井乡、获鹿镇、大河镇、宜安镇、李村镇 | 2021-2025 |  |
| 15 |  | 国土综合整治 | 高标准农田建设 | 完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。 | 白鹿泉乡、大河镇、获鹿镇、山尹村镇、上寨乡、石井乡、铜冶镇、宜安镇 | 2021-2035 | 结合区农业农村局项目建设计划，本规划提出 |
| 16 |  |  | 土地综合整治 | 坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。 | 白鹿泉乡、大河镇、山尹村镇、上寨乡、上庄镇、石井乡、铜冶镇、宜安镇 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 17 |  |  | 村庄建设用地整治 | 不具备明显发展优势与特色的村庄，进行搬迁撤并，村庄个数3个，腾退农村住宅。 | 宜安镇高家台、岭口、于庄 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 18 | 南部平原乡村环境提升区 | 山水林田湖草沙一体化保护修复 | 石家庄市鹿泉区洨河支流—金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程 | 开展水质提升、水环境综合治理，加强生态补水，促进水系连通，改善洨河整体水环境质量。 | 铜冶镇 | 2021-2025 | 区水利局“十四五”河道规划 |
| 19 |  |  | 石家庄城市水系及水系空间项目五支渠—洨河排洪畅通工程 | 通过河道疏浚、拓宽、防护工程，治理河道长度6.0千米 | 开发区、上庄镇、铜冶镇、寺家庄镇 | 2021-2025 |  |
| 20 |  |  | 国土绿化营造林工程 | 继续推进太行山造林绿化，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。 | 山尹村镇、上庄镇、寺家庄镇、铜冶镇 | 2021-2035 |  |
| 21 |  | 国土综合整治 | 高标准农田建设 | 完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。 | 山尹村镇、上庄镇、寺家庄镇、铜冶镇 | 2021-2035 | 区国土空间总体规划 |
| 22 |  |  | 土地综合整治 | 坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。 | 山尹村镇、上庄镇、铜冶镇 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 23 |  |  | 村庄建设用地整治 | 位于南泄洪区行洪控制区内，进行搬迁撤并，村庄个数2个，搬迁撤并后的村庄原址，因地制宜复垦、复绿，增加乡村生产生态空间，腾退农村住宅。 | 铜冶镇南杜村、小张庄 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 24 | 中部太平河流域城镇人居环境提升区 | 山水林田湖草沙一体化保护修复 | 鹿泉区石井南沟治理工程 | 石井南沟河槽疏浚、取直、扩挖和新建，引岗渠与河道交叉处新建引岗渠渡槽一座，对石井南沟汇入口及以下60米范围的太平河北支进行断面防护，北太平河进行清淤疏浚并对局部浆砌石挡墙进行修复 | 石井乡 | 2021-2035 | 区水利局“十四五”河道规划 |
| 25 |  |  | 国土绿化营造林工程 | 继续推进太行山造林绿化，调整优化林分结构，加强森林抚育，提高森林质量和水源涵养能力。 | 白鹿泉乡、获鹿镇 | 2021-2035 |  |
| 26 |  | 国土综合整治 | 高标准农田建设 | 完善农田基础设施，建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。 | 大河镇、获鹿镇、开发区、上庄镇 | 2021-2035 |  |
| 27 |  |  | 土地综合整治 | 坚持统筹协调，拓宽补充耕地途径。 | 获鹿镇、开发区、白鹿泉乡 | 2021-2035 | 本规划提出 |
| 28 | 重要生态廊道和生态网络构建 | 生态廊道建设 | 封龙山风景名胜区自然保护地体系建设工程 | 开展受损自然生态系统修复，以自然修复为主、人工修复为辅，开展重要栖息地环境恢复和廊道节点生态修复，增强生态系统的完整性和连通度 | 上寨乡、铜冶镇、山尹村镇 | 2021-2035 | 河北省国土空间生态修复规划 |
| 29 |  |  | 高速公路道路生态廊道建设 | 高速沿线构建绿量适宜、结构合理的绿化带，对现有林带进行管护和补植补造，以栽培本土植物为主 | 西柏坡高速、京昆高速、青银高速、石太高速 | 2021-2035 |  |
| 30 |  |  | 鸟类迁徙通道 | 对滹沱河沿岸防护林带和小壁林场保护区进行植树绿化，建立生物繁衍生息廊道 | 黄壁庄镇 | 2021-2035 | 区生物多样性规划 |
| 31 |  |  | 城市通风廊道建设工程 | 一级通风廊道 | 植物园-西三环路-洨河 | 2021-2035 | 区国土空间总体规划 |
| 32 |  |  |  | 二级通风廊道 | ①西柏坡高速一绕城高速—西三环—南水北调工程；②山前大道—太平河—胜利大街；③植物园—太平河—滹沱河；④和平路—石津西路；⑤槐安路；⑥西山森林公园—龙泉湖—玉泉路—南二环—信工路；⑦石太客运专线—南三环 | 2021-2035 | 区国土空间总体规划 |